ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации программы

«Капитальное строительство в городе Новодвинске» на  2001 - 2005 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Стоимость, тыс. руб. (в ценах 2000 г .) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |  |
| 1 | Формирование перечня строек для городских нужд по капитальному строительству | 2001-2005 гг. | - | - | - | - | - | - | Комитет по строительству и архитектуре |
| 2 | Реализация мероприятий по обеспечению разработки единой сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства | 2001-2002 гг. | 4 | - | 4 | - | - | - | Отдел капитального строительства |
| 3 | Расширение жилищного строительства с использованием ипотечного кредитования и привлечение внебюджетных источников финансирования в строительство | 2001-2005 гг. | - | - | - | - | - | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 4 | Продолжить практику выделения в составе областной программы ассигнований на предоставление жилищных субсидий работникам бюджетной сферы | 2001-2005 гг. | - | - | - | - | - | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Стоимость, тыс. руб. ( в ценах 2000 г. ) | Исполнитель |
|  |  |  | всего | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |  |
| 5 | Своевременное выделение в пределах установленной нормы земельных участков под индивидуальное жилищное строительство,преимущественно в местах с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой | 2001-2005 гг. | - | - | - | - | - | - | Комитет по строительству и архитектуре |
| 6 | Рассмотреть вопрос строительства социального жилья для социально-незащищенных малоимущих слоев населения и расселения жильцов из аварийных домов | 2001-2005 гг. | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Новодвинска |
| 7 | Строительство 100 кв. дома в квартале « Ж « – проектные работы,строительство дома | 2001 гг. 2002-2005 гг. | 50100 | 100 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | Администрация г. Новодвинска |
| 8 | Перепрофилирование здания по ул. Пролетарской,51 под жилой дом | 2002-2005 гг. | 16050 | - | 50 | 10000 | 4000 | 2000 | Администрация г. Новодвинска |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Стоимость,тыс.руб.( в ценах 2000 г.) | Исполнитель |
|  |  |  | всего | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |  |
| 9 | Выборочный капитальный ремонт деревянных домов по ул. 50-лет Октября | 2002-2005 гг. | 5000 | - | 1500 | 1500 | 2000 | - | МУП «Жилкомсервис» |
| 10 | Реконструкция инженерных сетей и коммуникаций в соответствии с ежегодным планом капитального ремонта. | 2001-2005 гг. | 31000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | МУП «Жилкомсервис» |
| 11 | Экспертиза Чевакинского водозабора , водоводов и водопроводных сетей города. | 2001 г. | 1500 |  | 1500 | - | - | - | Администрация г. Новодвинска |
| 12 | Реконструкция здания детского сада № 31, ул. 50- лет Октября, 31 а | 2001-2005 гг. | 9000 | - | 3000 | 3000 | 3000 | - | Администрация г. Новодвинска |
| 13 | Реконструкция здания бывшего ресторана под детскую школу искусств,ул. 50-лет Октября,40 | 2002-2003 гг. | 9050 | 3750 | 5300 | - | - | - | СМАО «Консул» Администрация г. Новодвинска |

Примечание:  ассигнования на 2002-2005 гг. определяются при принятии местного бюджета на год.

Разработчики:     :   управление  городского хозяйства, транспорта, строительства и бытового обслуживания населения ; комитет по строительству и архитектуре.

И.О. начальника отдела капитального строительства                                                                                                                 Н.В. Задорожная